Техническое задание (ТЗ) на разработку программного обеспечения – это документ, который содержит подробное описание требований к программному продукту. Он определяет функциональные и не функциональные требования, а также спецификации и ограничения, которые должны быть учтены при разработке программного обеспечения (ПО).

ТЗ на разработку программного продукта в рамках курсовой работы составлено согласно ГОСТ 34.602-2020 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы» и представлено ниже.

- Общие сведения.

- Полное наименование АС и её условное обозначение: Биомоделирование популяций (АС «Биомодель»).

- Наименование организации-заказчика АС: факультет среднего профессионального образования Орского гуманитарно-технологического института (филиала) ОГУ.

Разработчик: студент группы 24ИСП-2 Насыров Р.Р.

- Документ, на основании которого создаётся АС: протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026 г.

- Плановые сроки начала и окончания работ по созданию АС:

Начало работ – 10.02.2026 г.

Окончание работ – 13.06.2026 г.

- Цели и назначения создания автоматизированной системы.

- Цели создания АС: разработка программного продукта, позволяющего пользователю проводить имитационное моделирование взаимодействия двух популяций («хищник» и «жертва»), а также наглядно демонстрировать изменение численности организмов при варьировании параметров среды.

- Назначение АС: программное обеспечение предназначено для проведения имитационного моделирования взаимодействия двух популяций, расчёта их численности на основе системы дифференциальных уравнений Лотки–Вольтерры и графического анализа устойчивости экосистемы.

- Характеристика объекта автоматизации.

Объектом автоматизации является процесс исследования динамики искусственной жизни, где изменение численности жертв и хищников определяется заданными коэффициентами рождаемости, смертности и интенсивности их взаимодействия.

- Требования к автоматизированной системе.

- Требования к структуре АС в целом: Система должна включать модуль ввода начальных условий, вычислительное ядро для численного решения уравнений и графический модуль визуализации результатов.

- Требования к функциям, выполняемым АС:

- ввод начального количества особей каждой популяции;

- настройка коэффициентов модели (a, b, c, d);

- выбор временного интервала и шага интегрирования;

- расчёт изменения численности популяций во времени;

- построение графика динамики изменения численности популяций.

- Требования к видам обеспечения АС:

- требования к математическому обеспечению: алгоритм численного решения системы дифференциальных уравнений первого порядка (метод Эйлера или Рунге–Кутта);

- требования к информационному обеспечению: для программной реализации модели используются динамические массивы и списки объектов, хранящие текущие показатели численности популяций и параметры состояния модели;

- требование к лингвистическому обеспечению: пользовательский интерфейс на русском языке;

- требование к программному обеспечению: ОС семейства Windows, среда разработки Visual Studio 2026, язык программирования C#, Ramus Educational, Microsoft Word;

- требование к техническому обеспечению: персональный компьютер с объёмом ОЗУ от 4 ГБ, двухъядерный процессор с тактовой частотой не менее 2.0ГГц, свободное дисковое пространство не менее 500 МБ для установки программы и 20 ГБ для среды разработки, цветной монитор с разрешением не менее 1366x768 пикселей;

- требование к организационному обеспечению: инструкция (руководство) по эксплуатации ПО.

- Общие технические требования к АС:

- требования к численности и квалификации пользователей АС: один пользователь, имеющий базовые навыки работы в ОС Windows;

- требование к надёжности: программный продукт должен обеспечивать корректную обработку ошибок при вводе некорректных (отрицательных или нулевых) параметров;

- требование к эргономике и технической эстетике: графический интерфейс программы должен быть интуитивно понятным, а все элементы управления (поля для ввода коэффициентов и кнопки запуска) должны быть логически сгруппированы. Использование нейтральной серо-голубой гаммы, что минимизирует нагрузку на зрение при длительной работе. Использование системных шрифтов без засечек, размером 10-12 пунктов для подписей элементов управления. Группировка полей ввода коэффициентов в левой части окна, область отрисовки графиков – в центральной и правой частях для соблюдения привычного вектора внимания «слева-направо»;

- требование к защите от несанкционированного доступа: не требуется, так как ПО локально и не хранит персональные данные пользователей или конфиденциальную информацию.

- Состав и содержание работ по создание автоматизированной системы.

Этапы разработки АС «Биомодель» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы разработки АС «Биомодель»

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 1 Анализ требований | 10.02.2026 – 28.02.2026 | - анализ предметной области - формирование целей и задач системы - установление области применения - разработка ТЗ на создание АС |
| 2 Проектирование | 01.03.2026 – 15.03.2026 | - определение архитектуры программной системы - построение функциональной модели IDEF0 - проектирование интерфейсов - выявление внешних условий функционирования (входных и выходных данных) |
| 3 Программирование | 16.03.2026 – 19.05.2026 | - выбор инструментальных средств разработки (Visual Studio, .NET) - реализация алгоритма численного решения системы дифференциальных уравнений Лотки–Вольтерры на языке C# - разработка оконного графического интерфейса пользователя для ввода параметров |
| 4 Тестирование | 20.05.2026 – 05.06.2026 | - проведение функционального тестирования системы - проверка корректности расчётов при различных (в том числе критических) коэффициентах рождаемости и смертности - отладка программного кода и исправление выявленных дефектов |
| 5 Внедрение | 06.06.2026 – 13.06.2026 | - сборка исполняемого файла программного продукта и подготовка его к запуску на ЭВМ - разработка руководства пользователя по работе с системой «Биомодель» - окончательное оформление пояснительной записки в соответствии со стандартом |

Продолжение таблицы 1

| Номер и название этапа | Сроки исполнения | Описание работ |
| --- | --- | --- |
| 6 Сопровождение | С 14.06.2026 | - оказание технической поддержки и консультаций пользователю - исправление ошибок, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации - планирование обновлений программного продукта |

- Порядок разработки автоматизированных систем.

Состав и последовательность этапов проектирования, программирования и внедрения АС «Биомодель» приведены в таблице 1. Разработка программного продукта ведётся студентом самостоятельно итерационным методом с постоянным контролем каждого этапа руководителем курсовой работы.

- Порядок контроля и приёмки автоматизированной системы.

Приёмка осуществляется на защите курсовой работы путём демонстрации работоспособности приложения и проверки соответствия пояснительной записки стандарту СТО 02069024.101–201.

- Требование к составу и содержанию работ по подготовке объекта автоматизации к вводу автоматизированной системы в действие.

Для успешного запуска системы «Биомодель» на объекте автоматизации (персональном компьютере пользователя) должны быть выполнены следующие работы:

- Проверка соответствия технических характеристик ЭВМ минимальным требованиям (наличие ОЗУ от 4 ГБ);

- Установка программной платформы .NET Framework (версии 4.5 или выше), необходимой для работы приложения;

- Размещение исполняемого файла программы и сопутствующих библиотек (System.Windows.Forms.DataVisualization.dll, MathNet.Numerics.dll) в рабочей директории пользователя;

- Проведение пробного пуска системы с базовыми коэффициентами модели для проверки корректности отрисовки графиков численности популяций.

- Требование к документированию.

По результатам разработки автоматизированной системы вместе с исполняемым файлом должна быть предоставлена пояснительная записка к курсовой работе, включая:

- Описание предметной области;

- Техническое задание на разработку;

- Функциональные схемы работы АС;

- Описание алгоритмов и их реализации;

- Результаты тестирования;

- Руководство пользователя;

- Рекомендации по внедрению и сопровождению АС «Биомодель»;

- Программный код на языке C#.

- Источники разработки.

- протокол закрепления тем и выдачи заданий курсовых работ по междисциплинарному курсу «Технология разработки программного обеспечения» профессионального модуля «Осуществление интеграции программных модулей» специальности 09.02.07 Информационные системы и программирование от 04.02.2026г.;

- ГОСТ 34.602–2020. Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы.

- Подбельский, В. В. Программирование. Базовый курс С#: учебник для среднего профессионального образования / В. В. Подбельский. – Москва: Издательство Юрайт, 2026. – 369 с.